|  |  |
| --- | --- |
|  | **2014** |
|  | Dark Side  Kevin Ly  Sjoerd van den Bosch  Jits Buijs  Dion van den Linden  Tom Vermeeren  Plaats: Breda  Projectgroep: 4  Opdrachtgever: S. Dijks  Datum: 5/15/2014  Klas: RIO4-APO1E  Versie: 1.0 |



|  |
| --- |
| **Fifa Developers Edition** |
| Plan van aanpak |

Inhoudsopgave

[Achtergrond 2](#_Toc385497932)

[Doelstelling 3](#_Toc385497933)

[Projectopdrachten 4](#_Toc385497934)

[Projectactiviteiten 5](#_Toc385497935)

[Documentatie: 5](#_Toc385497936)

[Voorbereiding applicatie 5](#_Toc385497937)

[Projectgrenzen 6](#_Toc385497938)

[Wat we wel verwerken in het project: 6](#_Toc385497939)

[Wat we niet verwerken in het project: 6](#_Toc385497940)

[Producten 7](#_Toc385497941)

[Plan van aanpak 7](#_Toc385497942)

[Teamselectie 7](#_Toc385497943)

[Resultaatpagina 7](#_Toc385497944)

[Wekelijkse notulen 7](#_Toc385497945)

[Kwaliteit 8](#_Toc385497946)

[Projectorganisatie 9](#_Toc385497947)

[Planning 10](#_Toc385497948)

[Kosten en baten 11](#_Toc385497949)

[Risico’s 12](#_Toc385497950)

[Interne risico’s 12](#_Toc385497951)

[Externe risico’s 12](#_Toc385497952)

# Achtergrond

Dark Side, wij zijn een klein bedrijf gevestigd te Breda, dit bedrijf is opgezet door de heer T. Vermeeren. Binnen een tijdsspan van een half jaar is het bedrijf gegroeid tot een succesvol en welvarende onderneming met welzeker vijf man in dienst en een samenwerkingscontract met BrightSide media development.

(aanvullen), organisatie doet, afdelingen,

# Doelstelling

In de week van 9 juni 2014 vindt een door het Radius college georganiseerd voetbaltoernooi plaats. De bedoeling is dat wij als groep een voetbaltoto ontwerpen waar gebruikers kunnen voorspellen wat de resultaten van het toernooi kunnen zijn. Deze data dienen wij op een database op te slaan- en halen.

Allereerst dienen wij documentatiemateriaal te leveren zoals: plan van aanpak, bereikbaarheidslijst, samenwerkingscontract en naamgevingconventies etc. te maken. De deadline ligt op 17 april en vervolgens dienen wij de toto applicatie te realiseren. Deze deadline is op 9 mei.

De laatste 3 weken gaan wij eventuele bugfixes uitvoeren en de applicatie testen. De deadline hiervan is 20 juni

# Projectopdrachten

Het project "Fifa Developers Edition" waar de projectleiders Sietse Dijks en Fedde van Gils zijn, wordt door een samenwerkingsovereenkomst tussen DarkSide en BrightSide uitgevoerd en zullen tijdelijk GreySide genoemd worden.

|  |  |
| --- | --- |
| Teamleader: | Jits Buijs |
| GitHub Manager: | Sjoerd van den Bosch |
| Programcode Manager: | Kevin Ly |
| Database Manager: | Dion van der Linden |
| Allround Assistent: | Tom Vermeeren |

Voor APO wordt dit een applicatie(EXE) met een database. Jullie gaan hierbij samenwerken. MED gaat de data verzamelen om de wedstrijden bij te houden. APO gaat een deel van de data gebruiken om te zorgen dat er een TOTO op gezet kan worden. GEO gaat apart data vergaren en deze ook koppelen aan wedstrijddata. Wij raden jullie ook aan om tijdens het project ook bij elkaar te kijken en met elkaar te overleggen. Eens te meer om de verschillen en overeenkomsten tussen de opleidingen in beeld te krijgen.

Aangezien jullie al wat ervaring hebben met groepswerk willen we nu daar ook wat meer structuur in aan brengen. Jullie gaan binnen het team(van vier personen) naast je rol als ontwikkelaar een specifieke functie krijgen. Hierover later meer.

Zoals altijd beginnen jullie met het schrijven van documentatie en het maken van designs. Daarna gaan jullie zorgen voor de code en richting het einde van het project gaan jullie je product presenteren en ‘verkopen’ om er voor te zorgen dat jullie product wordt uitgekozen om te worden gebruikt tijdens het toernooi. Dit gebeurt apart voor APO en MED+GEO. Hieruit komen vier winnaars, namelijk een APO en MED+GEO groep uit de A, B en C klassen en zo ook uit de E en F klassen. Uiteindelijk bepalen wij, de docenten, de winnaars van APO en MED+GEO. Jullie gaan verder zorgen dat de applicatie dan gebruikt kan worden tijdens het toernooi door te zorgen voor distributie en een handleiding.

En dan is het eindelijk tijd om te gaan spelen. De laatste dag van de laatste schoolweek is het dan aan jullie om te zorgen dat je sportkleren bij hebt en sportschoenen en dan gaan jullie voor de FIFA Developers Trophy! Wij gaan zorgen voor een schema voor scheidsrechters en voor degene die de resultaten invullen. Wij zorgen ook voor de indeling van de voetbalteams.

Nog een paar laatste dingen:

* Dit project hebben jullie korter de tijd dan normaal. Dit wil zeggen dat je wordt verwacht door te werken, laat zien dat je deadlines kunt halen en dat je al wat van wat wij noemen een professionele houding hebt.
* Zorg er voor dat alles netjes wordt afgetekend.
* Op een aantal blessures na doet iedereen mee met het toernooi. OOK de docenten vaardigen een team af!

**Algemeen**

* Conventierapport
* Bereikbaarheidslijst
* Plan van aanpak light met
  + Doelstellingen (SMART)
  + planning
  + Projectgrenzen / Randvoorwaarden
  + Producten (eindproducten van het project)
  + Kwaliteit
  + Risico’s
  + Logboek gedurende project
* Rolverdeling

**APO**

**Design**

* Schetsen van applicatie
* Prototypes op basis van schetsen
* Verslag welke gegevens er in een database zouden moeten zitten
* Verslag van onderzoek naar database aan applicatie koppelen
* Flowchart van programflow op basis van bovengenoemde documenten

**Research**

* Onderzoeksrapport applicatie(uitgebreide antwoorden op de leervragen)  
  **Volbrengen applicatie**
* Werkend product(hoeft niet perfect te zijn)
* Klassendiagram uit Visual Studio

**1e Optimalisatie ronde**

* Optimalisatieplan
* Optimalisaties doorgevoerd

**Test Ronde**

* Technisch testplan
* Acceptatietest
* Uitgevoerde tests
* Verslag van tests  
  **Oplevering**
* Oplevering project

**2de Optimalisatie Ronde**

* Doorgevoerde verbeteringen van test verslag

# Projectactiviteiten

Voor dit project dienen een aantal dingen gedaan te worden.

## Documentatie:

* Plan van aanpak
* Bereikbaarheidslijst
* Samenwerkings contract
* Conventie rapport
* Planning
* Samenwerking met een externe groep

## Voorbereiding applicatie

* Schema/schets applicatie
* Flowchart applicatie
* Opleveren applicatie

# Projectgrenzen

We hebben een budget van 0 euro. Alles in dit project zal niet commercieel zijn, vandaar dat geld geen rol speelt.

## Wat we wel verwerken in het project:

* We werken volgens de planning en de gegeven tijd die we hebben.
* We houden een logboek bij over de gedane zaken.
* We houden de planning bij en updaten deze wanneer nodig.

## Wat we niet verwerken in het project:

* We stoppen geen zaken die niets met het project te maken hebben in het project.

einddatum project, geen extensies, voorwaarden,

# Producten

### Plan van aanpak

### Teamselectie

* Spelerselectie
* Aantal goals
* Inzet
* Eindstand
* Labelupdate
* Wedden

### Resultaatpagina

* Topscoorder
* Winnende team
* Aantal inzet
* Totaal aantal inzet
* Uitbetalingen

### Wekelijkse notulen

# Kwaliteit

Allereerst dienen wij documentatiemateriaal (plan van aanpak, bereikbaarheidslijst, samenwerkingscontract, naamgevingsconventies etc. etc. etc. ) te maken. Deze deadline ligt op 17

april. Kwaliteitscontrole door maken van documentatiemateriaal, laten lezen door alle teamleden. Wanneer goedgekeurd opleveren.

Vervolgens dienen wij de toto applicatie te realiseren. Dit heeft een deadline op 9 mei.

Basisprogramma opstellen, basisprogramma testen, koppelen aan database, testen database, bugfixes.

De laatste 3 weken gaan wij eventuele fouten uit de applicatie halen. De deadline hiervan is 20 juni

Bugfixes, eventuele aanpassingen, testen product, opleveren.

(normen, terugkoppelingen, afspraken hulpmiddelen, hulp buiten de groep, tussentijdse documenten / eind documenten,

# Projectorganisatie

|  |  |
| --- | --- |
| Teamleader: | Jits Buijs |
| GitHub Manager: | Sjoerd van den Bosch |
| Programcode Manager: | Kevin Ly |
| Database Manager: | Dion van der Linden |
| Allround Assistent: | Tom Vermeeren |

**//bereikbaarheidslijst**

**//conventierapport**

**//planning/vergaderingen**

De opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van wat er word gedaan.

Eenmaal per week hebben we een teamvergadering, overleg met de opdrachtgever valt hier ook onder.

Wekelijks logboek.

(interne communicatie beschrijven, Weekverslagen, weekverslag opdracht gever,

# Planning

**//planning**

# Kosten en baten

Voldoende info?

korte toelichting

baten

realistisch?

geschatte kosten/ baten

# Risico’s

## Interne risico’s

* Beschikbare tijd kan onvoldoende zijn
* Onvoldoende kennis/motivatie bij projectleden
* Slechte projectleider
* Samenwerkingsproblemen tussen de projectleden

Bedenken meer risico's

## Externe risico’s

* Slechte communicatie met het mediadevelopment projectteam Bright Side
* Onduidelijke projectgrenzen